Индивидуальный план Анны Селяниной.

1. Первый обязательный сбор и мозговой штурм проекта. (6-7 часов)
2. Анализ требований (6 часов)
3. Проектирование (6 часов)
4. Распределение задач (6 часов)
5. Подготовка репозитория (6 часов)
6. Первичная разработка 1с (6+6 часов)
7. Редактирование документации (6 часов)
8. Первичное тестирование (6 часов)
9. Исправление ошибок (6 часов)
10. Повторное тестирование (общее) (6 часов)
11. Исправление оставшихся ошибок (3 часа)
12. Дополнение документации (4 часа)
13. Презентация