Индивидуальный план Эдуарда Ларина.

1. Первый обязательный сбор и мозговой штурм проекта. (6-7 часов)
2. Анализ требований (6 часов)
3. Проектирование (6 часов)
4. Изучение работы 1с (2 часа)
5. Формирование требований к системе ( 3+1 часа)
6. Распределение задач (6 + 1 часов)
7. Создание общего плана (2 часа)
8. Создание индивидуальных планов (4 часа)
9. Помощь в разработке (6+6 часов)
10. Редактирование документации (8 + 8 часов)
11. Повторное тестирование (общее) (6 часов)
12. Исправление оставшихся ошибок (3 часа)
13. Дополнение документации (4 +2 часа)
14. Презентация